Проект: Загрузка платёжек из 1С БП в 1С УТ

ООО Таврида Груп | г. Симферополь | 1С УТ 11.5 + 1С БП 3.0

1. ИСХОДНАЯ ПРОБЛЕМА И ИДЕЯ

В 1С УТ не было корректного учёта ДЗ/КЗ — платёжки либо отсутствовали, либо занесены некорректно.

В 1С БП все платёжки с 2016 года — корректные, проведённые.

Задача: перенести платёжки из БП в УТ, чтобы в УТ появился полноценный учёт расчётов.

Принято решение: БП — главная база по деньгам. УТ — торговый учёт. Сальдо должно сходиться.

2. АНАЛИЗ СХЕМЫ ОБМЕНА БП ↔ УТ

Обмен односторонний: УТ → БП. Из БП в УТ ничего не идёт автоматически.

Банковские выписки загружаются независимо в каждую базу — живут отдельно.

Аналитика расчётов в УТ: было 'по договорам' → нужно перевести на 'по расчётным документам'.

Из автообмена УТ→БП отключены: Корректировка задолженности и Взаимозачёт — чтобы не дублировать.

3. ПОДГОТОВКА: ВЫГРУЗКА ИЗ 1С БП В EXCEL

Написана внешняя обработка 1С БП: ВыгрузкаБанкаВExcel.

Обработка выгружает документы Поступление и Списание с банковского счёта (сч. 51).

Обязательные поля выгрузки: УИД, Дата, Сумма, ИНН контрагента, КПП, Назначение платежа, Статья ДДС, Наш счёт, Контрагент.

Проблемы при разработке:

Excel не установлен на сервере → перешли на сохранение через ТабличныйДокумент (xlsx без COM).

Путь сохранения: D:\1с\КАА\ (папка на сервере, доступная из 1С).

Итог: файл Выгрузка_Банка_20000101_20250331.xlsx успешно сформирован.

✔ Выполнено. Файл выгружен.

4. АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ДОКУМЕНТОВ УТ (МЕТАДАННЫЕ)

Написана отдельная обработка РеквизитыУТ — выгружает метаданные документов УТ в Excel.

Цель: понять точные имена реквизитов документов Поступление и Списание в УТ для последующей загрузки.

Результат сохранён в файл Метаданные_УТ_ДС.xlsx.

✔ Выполнено. Метаданные получены.

5. МАППИНГ СТАТЕЙ ДДС

Из БП выгружены статьи ДДС (доходы + расходы).

Из УТ выгружен список статей ДДС (Список ДДС правильный.xlsx).

Написан Python-скрипт 01_create_mapping_table.py — автоматически сопоставляет статьи БП и УТ по наименованию.

Результат: таблица маппинга. Несовпадения поправлены вручную.

✔ Выполнено. Маппинг ДДС готов.

6. ПОДГОТОВКА ФАЙЛА ДАННЫХ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

Написан Python-скрипт 03_process_bank_export.py.

Скрипт берёт исходный файл выгрузки из БП и применяет маппинг статей ДДС.

Результат: Выгрузка_Банка_20000101_20250331_prepared.xlsx — готовый файл для загрузки в УТ.

✔ Выполнено. Файл подготовлен.

7. ПРОЕКТИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ЗАГРУЗКИ В УТ

Принято решение: не добавлять реквизит в типовой документ УТ (риск при обновлении).

Создан отдельный регистр сведений КАА_СвязиДокументовБП в расширении конфигурации УТ.

Регистр хранит: УИД документа из БП → Ссылка на документ УТ.

Цель регистра: защита от повторной загрузки одного и того же документа.

Расширение конфигурации с префиксом КАА — все доработки складываются туда.

✔ Регистр создан в расширении.

8. ПОДГОТОВКА БАЗЫ УТ К ЗАГРУЗКЕ

Все договора контрагентов переведены с аналитики 'по договорам' на 'по расчётным документам'.

Старые платёжки в УТ (некорректные) — удалены через Массовое удаление объектов.

Работа ведётся на копии базы УТ — рабочая база не трогается до финального тестирования.

✔ База подготовлена.

9. РАЗРАБОТКА ВНЕШНЕЙ ОБРАБОТКИ ЗАГРУЗКИ (текущий этап)

Обработка: ЗагрузкаПлатежек (внешняя обработка в расширении КАА).

Логика работы:

Кнопка 'Выбрать файл' → читает Excel, формирует предпросмотр с поиском контрагентов по ИНН.

Предпросмотр показывает: ИНН, найден ли контрагент в УТ, уже загружен ли УИД.

Кнопка 'Загрузить платёжки' → создаёт документы в УТ, записывает УИД в регистр КАА_СвязиДокументовБП.

Проблемы при разработке:

Тонкий клиент: ДиалогВыбораФайла недоступен → ищем альтернативный способ выбора файла.

Ошибки синтаксиса в запросах (многострочные строки) — исправлены.

Вопрос() требует двух параметров в тонком клиенте — исправлено.

⚠ Текущая точка: обработка компилируется без ошибок, но выбор файла в тонком клиенте требует решения (ДиалогВыбораФайла недоступен).

Функция загрузки ВыполнитьЗагрузкуПлатежейНаСервере — пока заглушка, логика создания документов не реализована.

10. СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ

Решить проблему выбора файла в тонком клиенте (альтернатива ДиалогВыбораФайла).

Реализовать логику создания документов Поступление/Списание в УТ из данных Excel.

Протестировать на копии базы.

После успешного теста — перенести на рабочую базу.

Отдельным этапом: настройка статей доходов/расходов (отложено).

Документ сформирован автоматически на основе истории работы.